ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку

Модуля обработки сделок РЕПО

в составе клиринговой системы

| Реквизит | Значение |
| --- | --- |
| Версия документа | 1.0 - ФИНАЛЬНАЯ (УТВЕРЖДЕНО к разработке) |
| Дата составления | 11 Мая 2026 |
| Статус | УТВЕРЖДЕНО |
| Разработчик | Cистемный аналитик Матвей Васецов |

# 1. Введение и цели

## 1.1 Назначение документа

Настоящее техническое задание определяет функциональные и нефункциональные требования к разработке Модуля обработки сделок РЕПО (далее - Модуль РЕПО) как компонента клиринговой системы. Документ является основанием для проектирования, разработки, тестирования и приёмки системы в рамках Этапа 1 (MVP).

## 1.2 Контекст

Сделка РЕПО (Repurchase Agreement) - соглашение о продаже ценных бумаг с обязательством обратного выкупа. Состоит из двух частей:

- Leg 1 (открытие): сторона-продавец передаёт ценные бумаги (актив) стороне-покупателю и получает денежные средства. Дата расчётов = Trade Date (T+0).

- Leg 2 (закрытие): продавец обратно выкупает бумаги, уплачивая исходную сумму плюс процент (ставка РЕПО × срок). Дата расчётов = maturity_date.

## 1.3 Цели разработки

- Ежедневная пакетная обработка сделок РЕПО из Торговой системы (ночной режим, 1 раз в сутки).

- Хранение всех сделок РЕПО с неизменяемым журналом входных данных.

- Расчёт позиций участников по деньгам и активам на конец торгового дня (EOD).

- Расчёт реестра будущих требований/обязательств (Future Obligations).

- Аудит и неизменяемая история всех изменений позиций.

## 1.4 Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| party_1 | Участник 1 в терминологии Торговой системы (поле входного файла). Роль определяется initiator_role. |
| party_2 | Участник 2 в терминологии Торговой системы. Роль противоположна party_1. |
| initiator_role | Роль стороны party_1: SECURITY_SELLER или SECURITY_BUYER. Если поле не передаётся ТС - применяется дефолт (см. п. 3.1.2). |
| SECURITY_SELLER | Продавец ценных бумаг в Leg 1 / Заёмщик денег. Ранее SELLER. Если initiator_role = SECURITY_SELLER: participant = party_1, counterparty = party_2. |
| SECURITY_BUYER | Покупатель ценных бумаг в Leg 1 / Кредитор. Ранее BUYER. Если initiator_role = SECURITY_BUYER: participant = party_2, counterparty = party_1. |
| participant | Сторона, продающая бумаги в Leg 1 и обязанная выкупить их в Leg 2 (Seller Leg 1 / заёмщик денег). |
| counterparty | Сторона, предоставляющая деньги в Leg 1 и получающая их обратно в Leg 2 (Buyer Leg 1 / кредитор). |
| РЕПО | Сделка продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (Repurchase Agreement). |
| Leg 1 / Leg 2 | Первая (открытие) / вторая (закрытие) части сделки РЕПО. |
| leg1_settlement_date | Дата расчётов по первой части. Бизнес-правило: = trade_date (T+0). |
| maturity_date | Дата расчётов по второй части (= leg2_settlement_date). |
| Trade Date | Дата заключения сделки в ТС (поле trade_date во входном файле). |
| EOD | End of Day - расчёт позиций на конец торгового дня. |
| EOD-дата | Торговый день, за который выполняется расчёт позиций (= trade_date для сделок текущего дня). |
| SOD/SOR | Start of Day - начальные остатки на начало дня от расчётной системы. |
| Chunked Processing | Обработка пакета сделок порциями (чанками) по N записей вместо единой транзакции. |
| НКЦ / ЦК / ТС | Национальный клиринговый центр / Центральный контрагент / Торговая система. |
| DLQ | Dead Letter Queue - очередь необработанных записей для ручного разбора. |

# 2. Границы системы (Scope)

## 2.1 MVP (Этап 1) - что входит

- Ежедневная пакетная загрузка сделок РЕПО из Торговой системы (1 раз в сутки, ночное окно).

- Маппинг party_1/party_2 на роли участника и контрагента (с fallback при отсутствии initiator_role).

- Расчёт leg1_settlement_date = trade_date (T+0).

- Chunked-обработка пакета: устойчивость к ошибкам без единой гигантской транзакции.

- Расчёт суммы Leg 2 по формуле.

- Хранение сделок с политиками архивации и dedup.

- Расчёт EOD-позиций с pre-check и CHECK-ограничением на уровне БД.

- Ведение реестра Future Obligations.

- Аудит-журнал (append-only, hash-chain).

- REST API: только GET-запросы + DELETE (отмена сделки в статусе NEW).

## 2.2 Roadmap (Этап 2) - вне MVP

- Realtime-обработка сделок через Kafka.

- REST API POST /trades для регистрации сделок внешними системами.

- Досрочное исполнение (Early Termination).

- Автоматическая обработка дефолтов.

- Margin Call / Mark-to-Market переоценка.

- Полнофункциональный административный UI.

## 2.3 Что НЕ входит

- Исполнение платёжных поручений (Модуль РЕПО только отправляет событие-триггер).

- Депозитарный учёт ценных бумаг.

- Торговый движок и матчинг заявок.

- Биллинг, регуляторная отчётность.

# 3. Функциональные требования

## 3.1 Подсистема регистрации сделок

### 3.1.1 Получение сделок (MVP - только пакетный режим)

В MVP поддерживается единственный режим - ежедневная ночная пакетная загрузка (Batch):

- Торговая система передаёт файл со списком сделок РЕПО за текущий день (окно 22:00–02:00 МСК).

- Передача: SFTP (TLS) или S3-compatible object storage.

- Формат: JSON Lines (одна сделка = одна строка) или JSON-массив.

Общий алгоритм обработки пакета:

- Скачать файл из согласованного расположения.

- Разобрать файл построчно.

- Применить chunked-обработку (см. п. 3.1.5): обрабатывать сделки порциями по N записей.

- По завершении загрузки - запустить расчёт EOD-позиций за дату trade_date текущего пакета.

### 3.1.2 Маппинг ролей party_1 / party_2

Входной файл содержит нейтральные идентификаторы party_1 и party_2. Правила маппинга:

| Условие | participant_id (SECURITY_SELLER / Заёмщик денег) | counterparty_id (SECURITY_BUYER / Кредитор) |
| --- | --- | --- |
| initiator_role = SECURITY_SELLER | party_1 | party_2 |
| initiator_role = SECURITY_BUYER | party_2 | party_1 |
| initiator_role отсутствует (fallback) | party_1 (по умолчанию) | party_2 (по умолчанию) |

Правила обработки поля initiator_role:

- Если initiator_role присутствует и имеет значение SECURITY_SELLER или SECURITY_BUYER, то применить маппинг из таблицы выше.

- Если initiator_role отсутствует в записи, то применить FALLBACK: party_1 считается SECURITY_SELLER (participant), party_2 считается SECURITY_BUYER (counterparty). В поле initiator_role записать значение DEFAULT_SELLER. Зафиксировать предупреждение (WARNING) в журнале обработки.

- Если initiator_role присутствует, но содержит нераспознанное значение, то сделка отклоняется (VALIDATION_ERROR), запись в rejected_trades.

Внимание: Fallback (party_1 = SECURITY_SELLER по умолчанию) применяется только в случаях, когда Торговая система документально подтвердила, что party_1 всегда является продавцом бумаг. Это должно быть зафиксировано в контракте на интеграцию. Иначе необходимо добиться передачи initiator_role от ТС. (См. открытый вопрос Q13).

### 3.1.3 Структура и поля сделки РЕПО

| Поле входного файла (ТС) | Внутреннее поле (БД) | Тип | Обяз. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | trade_id | UUID | Да | Генерируется системой при регистрации |
| - | idempotency_key | VARCHAR(128) | Да | = external_trade_id + trade_date |
| - | external_trade_id | VARCHAR(64) | Да | ID сделки в ТС |
| party_1 | party_1_id | VARCHAR(32) | Да | Оригинальное значение из ТС |
| party_2 | party_2_id | VARCHAR(32) | Да | Оригинальное значение из ТС |
| initiator_role | initiator_role | VARCHAR(20) | Нет* | SECURITY_SELLER / SECURITY_BUYER / DEFAULT_SELLER |
| - | participant_id | VARCHAR(32) | Да | Вычисляется по маппингу: продавец Leg 1 |
| - | counterparty_id | VARCHAR(32) | Да | Вычисляется по маппингу: покупатель Leg 1 |
| asset | instrument_id | VARCHAR(32) | Да | Идентификатор актива (ISIN или код) |
| amount | quantity | DECIMAL(20,6) | Да | Количество ценных бумаг |
| sum | leg1_amount | DECIMAL(20,2) | Да | Сумма первой части (руб.) |
| - | leg2_amount | DECIMAL(20,2) | Нет | Расчётная сумма Leg 2 (вычисляется) |
| rate | rate | DECIMAL(10,6) | Да | Годовая ставка РЕПО (напр. 0.165 = 16,5%) |
| trade_date | trade_date | DATE | Да | Дата заключения сделки |
| - | leg1_settlement_date | DATE | Нет | Бизнес-правило: = trade_date (вычисляется) |
| maturity_date | leg2_settlement_date | DATE | Да | Дата расчётов Leg 2 |
| - | days_to_maturity | INTEGER | Нет | leg2_settlement_date - leg1_settlement_date |
| - | status | VARCHAR(20) | Да | NEW / ACTIVE / CLOSED / CANCELLED / REJECTED |
| - | created_at | TIMESTAMPTZ | Да | Время регистрации в системе |

* initiator_role не обязателен в файле ТС: при его отсутствии применяется fallback DEFAULT_SELLER (см. п. 3.1.2).

### 3.1.4 Бизнес-правило: Leg 1 Settlement Date и EOD-дата

Правило расчёта дат:

leg1_settlement_date = trade_date  (T+0)

Days = leg2_settlement_date - leg1_settlement_date

= maturity_date        - trade_date

Логика применения при ночной загрузке:

- Ночная загрузка обрабатывает сделки с trade_date = EOD-дата (торговый день, за который идёт расчёт).

- Поскольку leg1_settlement_date = trade_date, и загрузка происходит в ночь того же дня (или следующего календарного дня, но в рамках того же торгового дня), Leg 1 Settlement Date уже наступил или наступает в текущем EOD-цикле.

- Поэтому при ночной регистрации сделка сразу переводится в статус ACTIVE (проводки Leg 1 применяются в том же EOD-цикле). В статусе NEW сделка не остаётся после окончания ночной загрузки.

Внимание: Это исключает сценарий, при котором сделки "зависают" в статусе NEW, ожидая будущей даты расчётов Leg 1. Для ночного batch trade_date = leg1_settlement_date всегда = дата EOD-расчёта.

Алгоритм обработки статуса при batch-загрузке:

IF trade_date <= current_eod_date THEN

-- Leg 1 Settlement Date наступил или совпадает с EOD

status := 'ACTIVE'

применить_проводки_Leg1(сделка)

ELSE

-- Теоретически не должно быть в T+0 MVP,

-- но защита на случай загрузки будущих сделок:

status := 'NEW'

END IF

### 3.1.5 Chunked-обработка пакета (новый подраздел)

Стратегия обработки: каждый чанк (N записей) обрабатывается в отдельной транзакции БД. Размер чанка N - конфигурируемый параметр (по умолчанию: 1000 записей).

Алгоритм обработки пакета с изоляцией ошибок:

для каждого чанка C из файла (по N записей):

BEGIN TRANSACTION;  -- транзакция чанка

для каждой записи R в C:

SAVEPOINT sp_record;  -- точка сохранения уровня записи

TRY:

1. Dedup-проверка (idempotency_key)

2. Валидация схемы и бизнес-правил

3. Маппинг ролей (initiator_role / fallback)

-- Шаги 1-3: БИЗНЕС-ОШИБКИ (изоляция на уровне записи)

CATCH (VALIDATION_ERROR | INITIATOR_ROLE_UNKNOWN | DUPLICATE):

ROLLBACK TO SAVEPOINT sp_record;

записать в rejected_trades;

RELEASE SAVEPOINT sp_record;

CONTINUE;  -- чанк продолжается!

TRY:

4. Pre-check позиции (п. 3.3.4)

-- Шаг 4: БИЗНЕС-ОШИБКА (INSUFFICIENT_BALANCE - изоляция на уровне записи)

CATCH (INSUFFICIENT_BALANCE):

ROLLBACK TO SAVEPOINT sp_record;

сделка -> статус REJECTED, записать в rejected_trades;

RELEASE SAVEPOINT sp_record;

CONTINUE;  -- чанк продолжается!

TRY:

5. Вставка в raw_trades + trades

6. Обновление positions (delta)

7. Создание future_obligations

8. Запись в position_audit_log

RELEASE SAVEPOINT sp_record;

-- Шаги 5-8: СИСТЕМНЫЕ/ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (IO, DB-сбой)

CATCH (SYSTEM_ERROR | CHECK_VIOLATION):

-- Нет смысла в SAVEPOINT: системная ошибка -> откат всего чанка

ROLLBACK;  -- откат транзакции всего чанка

ПОВТОРИТЬ чанк (до 3 попыток);

ЕСЛИ после 3 попыток неуспех:

failed_chunks += 1; алерт дежурному; ПРОПУСТИТЬ чанк;

COMMIT;  -- фиксация успешных записей чанка

По завершении всего файла:

- Сформировать отчёт: {total, committed, rejected, duplicates, failed_chunks}

- Если failed_chunks > 0: уведомить дежурного

- Запустить EOD-расчёт позиций

Итоговый отчёт о загрузке (load_report) содержит:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| total_records | Общее количество записей в файле |
| committed | Успешно загружено и применено к позициям |
| rejected | Отклонено по валидации/бизнес-правилам (в rejected_trades) |
| duplicates | Пропущено как дубликаты (idempotency_key уже существует |
| failed_chunks | Чанки, которые не удалось обработать после 3 попыток |
| eod_date | EOD-дата, за которую выполняется расчёт |

Внимание: Бизнес-решение о допустимости частичной загрузки должно быть согласовано с заказчиком (Q14). Если бизнес требует строгого "всё или ничего" - см. альтернативу в п. 14.1 (риск R7).

## 3.2 Расчёт суммы второй части РЕПО

### 3.2.1 Формула расчёта

Repo_Income  = ROUND(sum * rate * Days / 365, 2, HALF_UP)

Leg2_Amount  = ROUND(sum + Repo_Income, 2, HALF_UP)

= ROUND(sum * (1 + rate * Days / 365), 2, HALF_UP)

Правила округления:

- Точность:   2 знака после запятой (копейки)

- Конвенция:  математическое округление (HALF_UP / round half away from zero)

- Пример:     0.5 -> 1, 0.45 -> 0.45, 0.455 -> 0.46

- Промежуточные расчёты: с максимальной точностью (не менее 10 знаков);

округление - только финальный результат.

где:

sum   = leg1_amount (сумма первой части, руб.)

rate  = годовая ставка РЕПО (0.165 = 16.5%)

Days  = leg2_settlement_date - leg1_settlement_date (календарные дни)

= maturity_date - trade_date  (при T+0)

Примечание: Знаменатель 365 применяется по умолчанию (ACT/365). Конвенция может быть переопределена в справочнике instruments (поле day_count_convention). Уточняется через Q1.

### 3.2.2 Пример расчёта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| party_1 (initiator_role = SECURITY_SELLER) | BANK_A -> participant |
| party_2 | BANK_B -> counterparty |
| Инструмент (asset) | RU000A0ZYJT2 (ОФЗ-26225) |
| Количество бумаг (amount) | 1 000 шт. |
| Сумма Leg 1 (sum) | 95 000 000,00 руб. |
| trade_date | 05.05.2026 |
| leg1_settlement_date (T+0) | 05.05.2026 |
| maturity_date / leg2_settlement_date | 12.05.2026 |
| rate | 0.165 (16,5% годовых) |
| Days | 7 |

Repo_Income = 95 000 000 * 0.165 * 7 / 365

Шаг 1: 95 000 000 * 0.165 = 15 675 000,00  (годовой процент)

Шаг 2: 15 675 000 * 7     = 109 725 000,00 (за период)

Шаг 3: 109 725 000 / 365  =     300 616,44  (итого, округление до копейки)

Leg2_Amount = 95 000 000 + 300 616,44 = 95 300 616,44 руб.

Проверка: 95 000 000 * (1 + 0.165 * 7/365) = 95 000 000 * 1.003161644

= 95 300 616,44 руб.  ✓

Итог: 12.05.2026 BANK_A (SECURITY_SELLER) уплачивает 95 300 616,44 руб. и получает 1 000 бумаг. BANK_B (SECURITY_BUYER) возвращает бумаги и получает деньги.

## 3.3 Подсистема ведения позиций

### 3.3.1 Алгоритм расчёта EOD-позиций

- Загрузка начальных остатков (SOD) от расчётной системы.

- Регистрация сделок пакетной загрузки (п. 3.1.5). Сделки с trade_date = EOD-дата -> статус ACTIVE, проводки Leg 1 применяются немедленно.

- PRE-CHECK перед каждой проводкой (п. 3.3.4).

- Для сделок с leg2_settlement_date = EOD-дата и подтверждением settlement_confirmation: применить проводки Leg 2, статус -> CLOSED.

- Закрыть Future Obligations с obligation_date = EOD-дата (статус -> FULFILLED).

- Сохранить EOD-позиции (статус EOD) в таблицу positions.

Движение активов при проводках:

| Событие | Сторона | Позиция по бумагам | Позиция по деньгам |
| --- | --- | --- | --- |
| Leg 1 (trade_date = сегодня) | participant (SECURITY_SELLER) | − quantity | + leg1_amount |
| Leg 1 (trade_date = сегодня) | counterparty (SECURITY_BUYER) | + quantity | − leg1_amount |
| Leg 2 (maturity_date = сегодня) | participant (SECURITY_SELLER) | + quantity | − leg2_amount |
| Leg 2 (maturity_date = сегодня) | counterparty (SECURITY_BUYER) | − quantity | + leg2_amount |

### 3.3.2 Инкрементальный пересчёт позиций

- Определить затронутые пары (participant_id, instrument_id) и даты.

- PRE-CHECK достаточности (п. 3.3.4).

- Применить дельту через UPDATE (или создать новую запись от SOD + дельта).

- Записать в position_audit_log (тип INCREMENTAL_UPDATE).

### 3.3.3 Future Obligations

При регистрации каждой сделки создаются записи в future_obligations для обеих сторон на дату leg2_settlement_date:

| Дата | Участник | Тип обязательства | Инструмент | Количество / Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-12 | BANK_A (participant) | LEG2_PAY_CASH + LEG2_RECEIVE_SECURITIES | CASH_RUB / ОФЗ-26225 | 95 300 616,44 / 1 000 |
| 2026-05-12 | BANK_B (counterparty) | LEG2_RECEIVE_CASH + LEG2_RETURN_SECURITIES | CASH_RUB / ОФЗ-26225 | 95 300 616,44 / 1 000 |

### 3.3.4 Pre-check достаточности позиции

Перед каждой проводкой (UPDATE positions) - обязательная проверка:

IF (текущий balance + дельта) < 0 THEN

-- Проводка НЕ выполняется

-- Транзакция чанка откатывается (ROLLBACK)

-- Сделка -> статус REJECTED

-- Запись в rejected_trades с причиной INSUFFICIENT_BALANCE

-- Алерт в мониторинговую систему

RAISE EXCEPTION 'INSUFFICIENT_BALANCE'

ELSE

UPDATE positions SET balance = balance + delta

-- Дополнительно: CHECK-ограничение БД как последний рубеж (п. 7.3)

END IF

## 3.4 Жизненный цикл сделки (MVP)

### 3.4.1 Диаграмма состояний

NEW     --> ACTIVE     [trade_date = EOD-дата, применены проводки Leg 1]

(в batch: при загрузке, сразу в том же EOD-цикле)

ACTIVE  --> CLOSED     [maturity_date наступила, получено settlement_confirmation]

NEW     --> CANCELLED  [только: status=NEW, текущая_дата < leg1_settlement_date]

любой   --> REJECTED   [pre-check провален: INSUFFICIENT_BALANCE]

--- Этап 2 (вне MVP) ---

ACTIVE  --> DEFAULTED         [неисполнение Leg 2 в срок]

ACTIVE  --> EARLY_TERMINATED  [досрочное закрытие]

### 3.4.2 Отмена сделки (CANCELLED)

Условия: status = NEW И current_date < leg1_settlement_date. Инициатор: авторизованный оператор через DELETE /api/v1/repo/trades/{id}.

При отмене: status -> CANCELLED, Future Obligation -> CANCELLED, запись в position_audit_log (TRADE_CANCELLED).

# 4. Нефункциональные требования

## 4.1 Производительность

| Характеристика | Требование |
| --- | --- |
| Объём пакета | До 500 000 сделок за одну ночную загрузку |
| Время ночной загрузки | Не более 2 часов (окно 22:00–02:00 МСК) |
| Размер чанка (default) | 1 000 записей / транзакция (конфигурируемо) |
| Время расчёта EOD-позиций | Не более 30 минут для 1 млн активных сделок |
| Время отклика REST API (GET) | P95 <= 500 мс |

## 4.2 Надёжность

- SLA: 99.9% доступности в торговые часы (07:00–23:00 МСК рабочих дней).

- RTO: не более 1 часа, RPO: не более 15 минут.

- Резервное копирование БД: ежедневно, хранение 30 дней.

## 4.3 Хранение данных

| Таблица | Retention | Архивация | Неизменяемость |
| --- | --- | --- | --- |
| raw_trades (dedup-индекс) | 30 дней (партиционирование по received_at) | Партиция удаляется автоматически | - |
| raw_trades (payload) | 7 лет | После 1 года - cold storage | Полная (append-only) |
| trades | 7 лет | После 2 лет - архив | Аудит-лог |
| positions | 3 года hot + 7 лет архив | Ежеквартально | Аудит-лог |
| future_obligations | До исполнения + 3 года | После закрытия | Аудит-лог |
| position_audit_log | 7 лет | После 2 лет | Полная (append-only) |
| rejected_trades | 3 года | После разбора | Аудит-лог |
| load_reports | 7 лет | После 1 года - архив | Аудит-лог |

## 4.4 Транзакционность и идемпотентность

- Обработка каждого чанка (N записей) - одна транзакция БД. При системной ошибке - rollback чанка, повтор до 3 раз.

- Валидационные ошибки (VALIDATION_ERROR, INITIATOR_ROLE_UNKNOWN) - изоляция на уровне записи: запись -> rejected_trades, чанк продолжается.

- Idempotency Key: уникальность в рамках 30 дней (dedup-партиции raw_trades).

- Повторная подача сделки с тем же idempotency_key -> статус DUPLICATE, позиции не изменяются.

# 5. Входные данные

## 5.1 Источник и формат

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Источник | Торговая система |
| Протокол | SFTP (TLS 1.3) или S3-compatible object storage |
| Формат | JSON Lines (одна запись = одна строка) или JSON-массив |
| Частота | 1 раз в сутки, ночное окно ~22:00–02:00 МСК |
| Кодировка | UTF-8 |
| Сжатие | GZIP (опционально, согласуется с ТС) |

## 5.2 JSON-схема входящей записи

{

"external_trade_id": "MOEX-REPO-20260507-0001",

"party_1":           "BANK_A",

"party_2":           "BANK_B",

"initiator_role":    "SECURITY_SELLER",

"asset":             "RU000A0ZYJT2",

"amount":            1000,

"sum":               95000000.00,

"rate":              0.165,

"trade_date":        "2026-05-07",

"maturity_date":     "2026-05-14"

}

Пояснения к полям схемы:

- initiator_role - необязательное поле. Допустимые значения: SECURITY_SELLER, SECURITY_BUYER. При отсутствии применяется fallback DEFAULT_SELLER (см. п. 3.1.2, Q13).

- sum - сумма первой части РЕПО в рублях (соответствует leg1_amount в внутренней модели).

- rate - годовая процентная ставка в десятичном виде (0.165 = 16,5% годовых).

## 5.3 Правила валидации

- sum > 0, amount > 0, rate >= 0 AND rate <= 5.0.

- maturity_date > trade_date.

- party_1 и party_2: существуют в справочнике участников, не равны друг другу.

- asset: существует в справочнике instruments, repo_eligible = true.

- initiator_role: если присутствует - допустимые значения SECURITY_SELLER или SECURITY_BUYER. При нераспознанном значении - VALIDATION_ERROR. При отсутствии - fallback DEFAULT_SELLER + WARNING.

- idempotency_key (external_trade_id + trade_date): уникален в рамках 30 дней.

## 5.4 Структура подтверждения исполнения Leg 2

{

"external_trade_id":     "MOEX-REPO-20260507-0001",  // ключ для маппинга

"confirmation_type":     "LEG2_SETTLED",              // или LEG2_FAILED

"settlement_timestamp":  "2026-05-14T18:00:00Z",

"settled_amount":        95300616.44,

"settled_quantity":      1000,

"settlement_system_ref": "NCC-SETT-2026-0049281"

}

- Маппинг: external_trade_id -> trades.external_trade_id -> trades.trade_id (UUID). Поиск выполняется по external_trade_id, так как Расчётная система не знает UUID Модуля РЕПО.

- LEG2_SETTLED: сделка -> CLOSED, Future Obligation -> FULFILLED, применяются проводки Leg 2.

- LEG2_FAILED: алерт и ручной разбор (в MVP). Обработка дефолта - Этап 2.

# 6. Выходные данные

## 6.1 REST API (MVP)

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/repo/trades | Список сделок (фильтры: participant, status, date_from, date_to) |
| GET | /api/v1/repo/trades/{id} | Сделка по UUID |
| DELETE | /api/v1/repo/trades/{id} | Отмена сделки (только NEW, до leg1_settlement_date) |
| GET | /api/v1/repo/positions | Позиции участника (participant, date, instrument, balance_type) |
| GET | /api/v1/repo/obligations | Future Obligations (participant, date_from, date_to) |
| GET | /api/v1/repo/reports/eod | EOD-отчёт за дату |
| GET | /api/v1/repo/reports/load/{date} | Отчёт о пакетной загрузке за дату (load_report) |
| POST | /api/v1/repo/batch/load | Ручной запуск загрузки (admin) |

## 6.2 Отчёты

- Ведомость позиций (EOD Position Report): позиции по бумагам и деньгам на конец дня. JSON / CSV.

- Реестр обязательств (Future Obligations Register): будущие обязательства. JSON / XLSX.

- Реестр сделок РЕПО: полный список с фильтрацией. JSON / CSV.

- Отчёт о пакетной загрузке (Load Report): total, committed, rejected, duplicates, failed_chunks. JSON.

- Аудит-лог изменений позиций: хронологический журнал (append-only). JSON.

# 7. Структуры хранения данных

## 7.1 raw_trades - неизменяемый журнал

CREATE TABLE raw_trades (

id                BIGSERIAL    PRIMARY KEY,

idempotency_key   VARCHAR(128) NOT NULL,

source            VARCHAR(32)  NOT NULL DEFAULT 'BATCH',

payload           JSONB        NOT NULL,

received_at       TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT NOW(),

processing_status VARCHAR(16)  NOT NULL DEFAULT 'PENDING',

error_message     TEXT

) PARTITION BY RANGE (received_at);

-- Партиции по месяцам; удаляются после 30 дней для dedup-индекса:

CREATE UNIQUE INDEX idx_raw_trades_ikey ON raw_trades(idempotency_key, received_at);

## 7.2 trades - обработанные сделки

CREATE TABLE trades (

trade_id              UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

external_trade_id     VARCHAR(64)   NOT NULL,

idempotency_key       VARCHAR(128)  NOT NULL,

raw_trade_id          BIGINT        REFERENCES raw_trades(id) ON DELETE SET NULL,

party_1_id            VARCHAR(32)   NOT NULL,

party_2_id            VARCHAR(32)   NOT NULL,

initiator_role        VARCHAR(20)   NOT NULL,

-- 'SECURITY_SELLER' | 'SECURITY_BUYER' | 'DEFAULT_SELLER'

participant_id        VARCHAR(32)   NOT NULL,

counterparty_id       VARCHAR(32)   NOT NULL,

instrument_id         VARCHAR(32)   NOT NULL,

quantity              DECIMAL(20,6) NOT NULL,

leg1_amount           DECIMAL(20,2) NOT NULL,

leg2_amount           DECIMAL(20,2),

rate                  DECIMAL(10,6) NOT NULL,

trade_date            DATE          NOT NULL,

leg1_settlement_date  DATE          NOT NULL,  -- = trade_date

leg2_settlement_date  DATE          NOT NULL,

days_to_maturity      INTEGER       NOT NULL,

status                VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'NEW',

created_at            TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT NOW(),

updated_at            TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT NOW()

);

CREATE UNIQUE INDEX idx_trades_ikey     ON trades(idempotency_key);

CREATE UNIQUE INDEX idx_trades_ext      ON trades(external_trade_id, trade_date);

CREATE INDEX idx_trades_participant     ON trades(participant_id, status);

CREATE INDEX idx_trades_leg2            ON trades(leg2_settlement_date, status);

## 7.3 positions - позиции участников

CREATE TABLE positions (

position_id      BIGSERIAL     PRIMARY KEY,

participant_id   VARCHAR(32)   NOT NULL,

instrument_id    VARCHAR(32)   NOT NULL,

-- Для balance_type = 'SECURITIES': значение = ISIN или код инструмента

-- Для balance_type = 'CASH':       значение = 'CASH_{currency}' (напр. CASH_RUB)

balance_type     VARCHAR(12)   NOT NULL CHECK (balance_type IN ('SECURITIES','CASH')),

currency         CHAR(3)       NOT NULL,

position_date    DATE          NOT NULL,

balance          DECIMAL(20,6) NOT NULL DEFAULT 0

CONSTRAINT chk_positive_balance CHECK (balance >= 0),

-- CHECK на уровне БД: последний рубеж защиты от технического овердрафта.

-- Прикладной pre-check (п. 3.3.4) - первый рубеж.

frozen_balance   DECIMAL(20,6) NOT NULL DEFAULT 0,

status           VARCHAR(8)    NOT NULL CHECK (status IN ('SOD','EOD')),

inconsistent     BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT FALSE,

calculated_at    TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT NOW(),

UNIQUE(participant_id, instrument_id, balance_type, position_date, status)

);

CREATE INDEX idx_positions_lookup ON positions(participant_id, position_date, status);

## 7.4 future_obligations - будущие обязательства

CREATE TABLE future_obligations (

obligation_id    BIGSERIAL     PRIMARY KEY,

trade_id         UUID          NOT NULL REFERENCES trades(trade_id),

participant_id   VARCHAR(32)   NOT NULL,

instrument_id    VARCHAR(32)   NOT NULL,

balance_type     VARCHAR(12)   NOT NULL,

obligation_type  VARCHAR(32)   NOT NULL,

obligation_date  DATE          NOT NULL,

quantity         DECIMAL(20,6),

amount           DECIMAL(20,2),

currency         CHAR(3)       NOT NULL,

status           VARCHAR(12)   NOT NULL DEFAULT 'PENDING',

created_at       TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT NOW(),

resolved_at      TIMESTAMPTZ

);

CREATE INDEX idx_oblig_date ON future_obligations(obligation_date, status);

CREATE INDEX idx_oblig_part ON future_obligations(participant_id, obligation_date);

## 7.5 instruments - справочник инструментов

CREATE TABLE instruments (

instrument_id        VARCHAR(32)  PRIMARY KEY,

short_name           VARCHAR(64)  NOT NULL,

instrument_type      VARCHAR(16)  NOT NULL,

currency             CHAR(3)      NOT NULL,

repo_eligible        BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,

settlement_mode      VARCHAR(4)   NOT NULL DEFAULT 'T+0',

day_count_convention VARCHAR(16)  NOT NULL DEFAULT 'ACT/365',

is_active            BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,

valid_from           DATE         NOT NULL,

valid_to             DATE

);

-- Мастер-система: НКЦ / депозитарий. Репликация ежедневно до 21:30 МСК.

## 7.6 position_audit_log - аудит позиций

CREATE TABLE position_audit_log (

log_id          BIGSERIAL     PRIMARY KEY,

position_id     BIGINT        REFERENCES positions(position_id),

participant_id  VARCHAR(32)   NOT NULL,

instrument_id   VARCHAR(32)   NOT NULL,

balance_type    VARCHAR(12)   NOT NULL,

position_date   DATE          NOT NULL,

change_type     VARCHAR(32)   NOT NULL,

delta           DECIMAL(20,6) NOT NULL,

balance_before  DECIMAL(20,6) NOT NULL,

balance_after   DECIMAL(20,6) NOT NULL,

trade_id        UUID,

chunk_id        INTEGER,       -- номер чанка при batch-обработке

operator        VARCHAR(64),

prev_log_hash   VARCHAR(64),   -- SHA-256 предыдущей записи (hash-chain)

logged_at       TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT NOW()

);

-- Append-only. Роль audit_writer: только INSERT + SELECT.

## 7.7 rejected_trades - отклонённые записи

CREATE TABLE rejected_trades (

id              BIGSERIAL     PRIMARY KEY,

idempotency_key VARCHAR(128),

raw_trade_id    BIGINT        REFERENCES raw_trades(id),

rejection_type  VARCHAR(32)   NOT NULL,

rejection_detail TEXT         NOT NULL,

payload         JSONB         NOT NULL,

chunk_id        INTEGER,

created_at      TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT NOW(),

resolved_at     TIMESTAMPTZ,

resolved_by     VARCHAR(64)

);

## 7.8 load_reports - отчёты о пакетных загрузках

CREATE TABLE load_reports (

report_id       BIGSERIAL     PRIMARY KEY,

eod_date        DATE          NOT NULL,

file_name       VARCHAR(256),

started_at      TIMESTAMPTZ   NOT NULL,

finished_at     TIMESTAMPTZ,

total_records   INTEGER       NOT NULL DEFAULT 0,

committed       INTEGER       NOT NULL DEFAULT 0,

rejected        INTEGER       NOT NULL DEFAULT 0,

duplicates      INTEGER       NOT NULL DEFAULT 0,

failed_chunks   INTEGER       NOT NULL DEFAULT 0,

status          VARCHAR(16)   NOT NULL DEFAULT 'IN_PROGRESS',

UNIQUE(eod_date)

-- status: IN_PROGRESS | COMPLETED | COMPLETED_WITH_ERRORS | FAILED

);

# 8. Обработка ошибок и исключительных ситуаций

## 8.1 Классификация ошибок

Классификация ошибок по уровню изоляции и механизму обработки:

| Тип ошибки | Уровень изоляции | Механизм | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| VALIDATION_ERROR | Запись (бизнес) | SAVEPOINT -> ROLLBACK TO SP | -> rejected_trades. RELEASE SP. Чанк продолжается. |
| INITIATOR_ROLE_UNKNOWN | Запись (бизнес) | SAVEPOINT -> ROLLBACK TO SP | -> rejected_trades. RELEASE SP. Чанк продолжается. |
| INITIATOR_ROLE_MISSING | Запись (бизнес) | Нет SAVEPOINT | Fallback DEFAULT_SELLER + WARNING в лог. Обработка продолжается. |
| DUPLICATE | Запись (бизнес) | SAVEPOINT -> ROLLBACK TO SP | Пропустить. duplicates +1. RELEASE SP. Чанк продолжается. |
| PARTICIPANT_NOT_FOUND | Запись (бизнес) | SAVEPOINT -> ROLLBACK TO SP | -> rejected_trades. RELEASE SP. Чанк продолжается. |
| INSTRUMENT_NOT_ELIGIBLE | Запись (бизнес) | SAVEPOINT -> ROLLBACK TO SP | -> rejected_trades. RELEASE SP. Чанк продолжается. |
| INSUFFICIENT_BALANCE | Запись (бизнес) | SAVEPOINT -> ROLLBACK TO SP | -> REJECTED, rejected_trades (INSUFFICIENT_BALANCE). RELEASE SP. Чанк продолжается. |
| CHECK_VIOLATION (БД) | Чанк (системная) | ROLLBACK транзакции чанка | Повтор до 3 раз. При неуспехе: failed_chunks+1, алерт дежурному. |
| SYSTEM_ERROR (IO, DB) | Чанк (системная) | ROLLBACK транзакции чанка | Повтор до 3 раз. При неуспехе: failed_chunks+1, алерт дежурному. |
| POSITION_INCONSISTENCY | Позиция (постфактум) | Флаг inconsistent | Алерт. EOD-отчёт помечен INCONSISTENT. Ручной разбор. |

## 8.2 Обработка CHECK-ограничения БД

CHECK (balance >= 0) в таблице positions служит последним рубежом защиты. При его срабатывании (что означает ошибку в прикладной логике pre-check):

- БД выбрасывает исключение CheckViolation.

- Прикладной код перехватывает исключение и выполняет rollback транзакции чанка.

- Сделки чанка помещаются в rejected_trades (тип CHECK_VIOLATION).

- Генерируется критический алерт: "Pre-check пропустил недопустимую проводку" - требует немедленного расследования.

- failed_chunks в load_report +1.

# 9. Логирование и аудит

- Структурированные JSON-логи: уровни INFO, WARN, ERROR, AUDIT.

- Каждое сообщение: timestamp, correlation_id, eod_date, chunk_id, trade_id (если применимо), тип операции, результат.

- Fallback-применение initiator_role фиксируется как WARNING с деталями: {external_trade_id, applied_fallback: DEFAULT_SELLER}.

- raw_trades и position_audit_log - append-only (роль audit_writer: только INSERT + SELECT).

- Hash-цепочка в position_audit_log: SHA-256 от содержимого предыдущей записи.

- Отчёт о пакетной загрузке (load_report) сохраняется в таблицу load_reports и направляется дежурному по завершении.

# 10. Требования к интеграции

## 10.1 Интеграция с Торговой системой

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Направление | Торговая система -> Модуль РЕПО |
| Протокол | SFTP (TLS 1.3) или S3-compatible |
| Формат | JSON Lines / JSON-массив, UTF-8 |
| Частота | 1 раз в сутки, ~22:00–02:00 МСК |
| Поле initiator_role | Необязательно. При отсутствии - fallback DEFAULT_SELLER (контракт с ТС - Q13) |
| Idempotency | external_trade_id + trade_date -> dedup 30 дней |

## 10.2 Интеграция с Расчётной системой

Входящее (SOD-остатки): Расчётная система -> Модуль РЕПО, ежедневно до 21:30 МСК, REST или файл.

Исходящее (инициирование расчётов):

- Триггер Leg 1: после EOD -> список сделок с leg1_settlement_date = EOD-дата. Формат: JSON {external_trade_id, event_type: LEG1_SETTLE, participant_id, counterparty_id, leg1_amount, instrument_id, quantity, settlement_date}.

- Подтверждение Leg 2: по получении settlement_confirmation (LEG2_SETTLED по external_trade_id) -> применить проводки, закрыть сделку.

# 11. Требования к тестированию

| Тип | Охват | Инструменты | Критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | Формула Leg2, маппинг, fallback, pre-check | JUnit 5 / pytest | >= 90% покрытие |
| Интеграционные | Batch-загрузка, chunked, БД, CHECK-ограничение | TestContainers | 100% сценариев |
| E2E | Полный цикл: файл -> EOD-отчёт | Postman / Cucumber | 100% happy path |
| Производительность | 500k сделок за 2 часа | k6 / Gatling | NFR соблюдены |
| Идемпотентность | Повторная загрузка файла | Кастомные | Нет дублей |
| Chunked / изоляция | 1 некорректная запись не блокирует чанк | Кастомные | Остальные записи чанка загружены |
| CHECK-ограничение | Прямая вставка отрицательного balance | SQL / TestContainers | CheckViolation поймано и обработано |
| Fallback initiator_role | Файл без поля initiator_role | Кастомные | Статус DEFAULT_SELLER, WARNING в логах |
| EOD T+0 логика | Сделка trade_date = EOD-дата -> статус ACTIVE | Кастомные | Статус ACTIVE, проводки применены |
| Rollback чанка | Системная ошибка в середине чанка | Chaos / кастомные | Чанк откатился, остальные чанки ОК |

## 11.1 Ключевые тест-сценарии

- Загрузка файла (initiator_role = SECURITY_SELLER): проверка движения бумаг и денег для participant и counterparty.

- Загрузка файла без поля initiator_role: fallback DEFAULT_SELLER, WARNING в логах, корректные позиции.

- initiator_role = неизвестное_значение -> VALIDATION_ERROR, запись в rejected_trades, остальные сделки файла обработаны.

- Расчёт Leg2: 95 000 000 * 0.165 * 7 / 365 = 300 616,44 руб.

- Повторная загрузка того же файла -> все записи DUPLICATE, позиции не изменились.

- Pre-check: сделка при нулевом остатке бумаг -> REJECTED, отдельный чанк откатился.

- CHECK-ограничение: прямая попытка INSERT balance = -1 -> CheckViolation, критический алерт.

- Chunked: 10 000 сделок, 1 некорректная в середине -> 9 999 загружены, 1 в rejected_trades.

- EOD T+0: сделки с trade_date = EOD-дата сразу ACTIVE, проводки Leg 1 применены.

- Отмена (CANCELLED): статус NEW до leg1_settlement_date -> ОК. Статус ACTIVE -> ошибка 409.

# 12. Учёт множества активов и участников

- Позиция идентифицируется по (participant_id, instrument_id, balance_type, position_date, status).

- Денежные позиции: instrument_id = CASH_{currency}, balance_type = CASH. Бумажные: balance_type = SECURITIES.

- EOD-расчёт параллелизуется по participant_id. Каждый участник - независимая единица обработки.

- Справочники участников и инструментов реплицируются в локальный кэш (TTL 60 сек).

Внимание: Q11 (архитектурный вопрос): стратегия разрешения конфликтов при конкурентном обновлении позиций одного участника (optimistic locking vs. single-writer queue). Ожидаемое поведение: при конфликте - retry, а не тихая перезапись. Финальный выбор - на этапе технического проектирования.

# 13. Требования к безопасности

- TLS 1.3 для всех внешних соединений.

- Шифрование в покое: требования уточняются через Q9.

- RBAC: audit_writer (INSERT/SELECT на audit-таблицах), repo_reader (SELECT), repo_writer (INSERT/UPDATE на trades, positions), repo_admin (полный доступ).

- Все API-запросы аутентифицированы (механизм уточняется на этапе проектирования).

# 14. Риски и допущения

## 14.1 Риски

| # | Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | ТС не передаёт initiator_role | Средняя | КРИТИЧЕСКОЕ | Fallback DEFAULT_SELLER (если согласован с ТС). Иначе - блокер интеграции (Q13). |
| R2 | Задержка или недоступность файла от ТС | Средняя | Высокое | Retry, уведомление дежурного за 30 мин до конца окна. |
| R3 | Задержка SOD-остатков | Средняя | Высокое | Fallback: SOD = EOD предыдущего дня. Алерт. |
| R4 | Бизнес-требование "всё или ничего" несовместимо с chunked-обработкой | Средняя | Высокое | Обсудить с заказчиком (Q14). Альтернатива: двухфазный подход (загрузка в staging -> валидация -> commit или rollback всего). |
| R5 | Конкурентное обновление позиций одного участника | Средняя | Критическое | Pre-check + CHECK на БД + стратегия Q11. |
| R6 | CHECK-ограничение БД срабатывает из-за ошибки в pre-check | Низкая | Среднее | Критический алерт, автоматическое расследование. Означает баг в коде. |
| R7 | Рост объёма данных выше прогноза | Средняя | Среднее | Партиционирование таблиц по дате, мониторинг роста. |
| R8 | Фантомные позиции при отказе Расчётной системы в исполнении Leg 1: Модуль РЕПО изменил позиции, но банк отклонил платёж (техническая ошибка, арест счёта и т.д.) | Низкая | ВЫСОКОЕ | MVP: применяется допущение D7 (Leg 1 считается исполненным автоматически при прохождении pre-check). Расхождение с фактом - ручной разбор. Полное решение (статус PENDING_SETTLEMENT) - Этап 2 (Q15). |

## 14.2 Допущения

- leg1_settlement_date = trade_date (T+0) для всех сделок MVP.

- ТС гарантирует уникальность external_trade_id в пределах торгового дня.

- Расчётная система предоставляет SOD до 21:30 МСК ежедневно.

- СУБД - PostgreSQL 15+ (JSONB, партиционирование, gen_random_uuid, CHECK).

- Год для расчёта ставки = 365 дней по умолчанию.

- При отсутствии initiator_role: party_1 = SECURITY_SELLER - только если это зафиксировано в контракте с ТС (Q13).

- В рамках MVP принимается допущение, что Leg 1 считается исполненным в момент корректной регистрации сделки (прохождение pre-check, статус ACTIVE). Отказ Расчётной системы в фактическом исполнении платежа/передачи бумаг не отслеживается системой автоматически. Расхождение выявляется в ходе сверки (reconciliation) и разбирается вручную. Полное решение через статус PENDING_SETTLEMENT - Этап 2 (см. риск R8, вопрос Q15).

# 15. Открытые вопросы к заказчику

## Блок 1. Продуктовые требования

| # | Вопрос | Адресат | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Утвердить базис дней (ACT/365 / ACT/360), поддерживаемые валюты. | Бизнес / Риск | КРИТИЧЕСКИЙ |
| Q2 | ЦК-РЕПО и овернайт-РЕПО в Phase 1? | Бизнес | Высокий |
| Q3 | Margin Call (Mark-to-Market) в Phase 1? | Бизнес / Риск | Высокий |
| Q4 | Формат идентификаторов party_1 / party_2 (числовой код, мнемокод, SWIFT BIC)? | Интеграция | Высокий |
| Q8 | Тип административного UI: консольный Web UI или полнофункциональный GUI? | Бизнес | Средний |

## Блок 2. Процессинг и интеграция

| # | Вопрос | Адресат | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Q5 | Бизнес-процесс урегулирования дефолта (ручные шаги, тайминги). Без этого Этап 2 не может быть запроектирован. | Бизнес | Высокий |
| Q6 | Спецификация API settlement_confirmation от Расчётной системы. | Интеграция | КРИТИЧЕСКИЙ |
| Q7 | Settlement mode для инструментов (T+0, T+1, T+2). | Бизнес | Высокий |
| Q9 | Требования к encryption at rest. | Безопасность | Средний |
| Q10 | Мультивалютные РЕПО в Phase 1? | Бизнес | Средний |
| Q13 | Передаёт ли ТС поле initiator_role? Если нет - подтвердить письменно, что party_1 всегда является SECURITY_SELLER (продавцом бумаг). Интеграция невозможна до получения ответа. | Интеграция / Бизнес | БЛОКЕР интеграции |
| Q14 | Допустима ли частичная загрузка пакета? Если нет - согласовать двухфазный подход (staging -> валидация -> commit). Это влияет на архитектуру транзакций. | Бизнес / Архитектура | ВЫСОКИЙ |
| Q15 | Проектирование статуса PENDING_SETTLEMENT для Leg 1: позиции меняются только после получения LEG1_SETTLED от Расчётной системы. Насколько допустимо в Leg 1 отклонение Расчётной системы в MVP (риск R8)? От ответа зависит, включать ли PENDING_SETTLEMENT в MVP или ограничиться допущением D7. | Бизнес / Архитектура | ВЫСОКИЙ |

## Блок 3. Архитектурные решения

| # | Вопрос | Адресат | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Q11 | Стратегия конкурентного обновления позиций: optimistic locking vs. single-writer queue. Ожидаемое поведение при конфликте: retry N раз -> ошибка (никакой тихой перезаписи). | Архитектура | Высокий |
| Q12 | Мастер-система справочника instruments: НКЦ, депозитарий, другой модуль? | Архитектура | Высокий |

# Приложение А. Архитектурные диаграммы (C4)

## A1. C4 Context Diagram

## A2. C4 Container Diagram

## A3. C4 Level 3: Диаграмма компонентов

## A4. UML ER Diagram — Основные сущности БД

# Приложение Б. Глоссарий формул

Leg2_Amount      = leg1_amount * (1 + rate * Days / DayBasis)

Repo_Income      = leg1_amount * rate * Days / DayBasis

DayBasis         = 365 (ACT/365, по умолчанию)

или 360 (ACT/360, если задано в instruments.day_count_convention)

Days = leg2_settlement_date - leg1_settlement_date

= maturity_date        - trade_date   (при T+0, trade_date = leg1_settlement_date)

# 15. Архитектурные диаграммы (C4 и UML)

Настоящий раздел содержит архитектурные диаграммы Модуля обработки сделок РЕПО, выполненные в нотации C4 Model и UML. Исходные файлы диаграмм в формате Mermaid (.mmd) поставляются вместе с исходным кодом проекта и могут быть отрендерены в любом Mermaid-совместимом инструменте (Mermaid Live Editor, GitLab, GitHub, VS Code).

## 15.1 Перечень диаграмм

| Файл | Тип | Нотация | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| d1_c4_context.mmd | C4 Level 1 | C4 Context | Контекстная диаграмма: внешние системы и акторы |
| d2_c4_container.mmd | C4 Level 2 | C4 Container | Контейнеры: API, BatchProcessor, сервисы, БД |
| d3_state_trade.mmd | UML State | stateDiagram | Жизненный цикл сделки РЕПО (NEW→ACTIVE→CLOSED) |
| d4_seq_batch.mmd | UML Sequence | sequenceDiagram | Ночная пакетная загрузка (чанки, SAVEPOINT) |
| d5_er_model.mmd | ER-диаграмма | erDiagram | Модель данных: все таблицы и связи |
| d6_flow_eod.mmd | Flowchart | flowchart TD | EOD-расчёт: SOD → Leg1 → Leg2 → отчёт |
| d7_seq_record.mmd | UML Sequence | sequenceDiagram | Обработка одной записи внутри SAVEPOINT |
| d8_c4_component.mmd | C4 Level 3 | C4 Component | Компоненты модуля и их зависимости |

## 15.2 D1 — Контекстная диаграмма (C4 Level 1)

Показывает Модуль РЕПО в контексте взаимодействующих внешних систем: Торговой системы (источник сделок), Расчётной системы НКЦ (SOD-остатки, подтверждения Leg 2), Депозитария (справочники), Системы мониторинга и Оператора.

Файл: d1_c4_context.mmd

## 15.3 D2 — Диаграмма контейнеров (C4 Level 2)

Раскрывает внутреннюю структуру Модуля РЕПО. Ключевые контейнеры:

| Контейнер | Назначение |
| --- | --- |
| REST API (FastAPI + Uvicorn) | GET /trades, /positions, /obligations, /reports; DELETE /trades/{id}; POST /batch/load |
| BatchProcessor (batch/processor.py) | Чанковая обработка JSON Lines. SAVEPOINT на запись (бизнес-ошибки). ROLLBACK чанка (системные ошибки). Повтор до 3 раз. |
| TradeService (services/trade_service.py) | Маппинг ролей party_1/party_2. Fallback DEFAULT_SELLER. Валидация справочников. Расчёт leg2_amount (HALF_UP). |
| PositionService (services/position_service.py) | Pre-check balance >= 0 (1-й рубеж). Применение дельт Leg 1/Leg 2. Future Obligations. Аудит-лог (SHA-256 hash-chain). |
| SQLite (демо-режим, aiosqlite) | Полная эмуляция без внешних зависимостей. CHECK balance>=0 через BEFORE INSERT/UPDATE триггеры. MODE=demo. |
| PostgreSQL 15+ (прод-режим, asyncpg) | Партиционирование raw_trades. Нативный CHECK constraint. JSONB. MODE=production. |

Файл: d2_c4_container.mmd

## 15.4 D3 — Жизненный цикл сделки (UML State)

Диаграмма состояний сделки РЕПО. В batch-режиме (MVP) сделка сразу переходит в статус ACTIVE, минуя NEW, поскольку trade_date = leg1_settlement_date = EOD-дата.

| Переход | Условие / действие |
| --- | --- |
| NEW → ACTIVE | trade_date = EOD-дата, pre-check OK, проводки Leg 1 применены |
| NEW → CANCELLED | DELETE /trades/{id}, current_date < leg1_settlement_date |
| NEW → REJECTED | Pre-check FAIL (INSUFFICIENT_BALANCE) или VALIDATION_ERROR |
| ACTIVE → CLOSED | LEG2_SETTLED получен, проводки Leg 2 применены |
| ACTIVE → DEFAULTED | [Этап 2] LEG2_FAILED — ручной разбор в MVP |
| ACTIVE → EARLY_TERMINATED | [Этап 2] Досрочное закрытие |

Файл: d3_state_trade.mmd

## 15.5 D4 — Ночная пакетная загрузка (UML Sequence)

Детальная последовательность ночной пакетной загрузки. Участники: BatchProcessor, TradeService, PositionService, БД, Мониторинг.

Алгоритм обработки чанка:

1. BEGIN TRANSACTION (чанк)

2. Для каждой записи: SAVEPOINT sp_record_{chunk}_{n}

3. Парсинг JSON → IncomingTrade (Pydantic-валидация)

4. Dedup-проверка по idempotency_key (external_trade_id + trade_date)

5. validate_trade(): проверка Participant и Instrument в справочниках

6. map_roles(): SECURITY_SELLER / SECURITY_BUYER / DEFAULT_SELLER (fallback + WARNING)

7. calculate_leg2_amount(): ROUND(sum*rate*days/365, 2, HALF_UP)

8. Pre-check: SELECT balance FOR UPDATE → проверка balance + delta >= 0

9. INSERT raw_trades, INSERT trades, UPDATE positions, INSERT audit_log, INSERT obligations

10. RELEASE SAVEPOINT → committed++

Бизнес-ошибка (шаги 3–8): ROLLBACK TO SAVEPOINT → rejected_trades → CONTINUE

Системная ошибка: ROLLBACK чанка → повтор до max_retries=3 → failed_chunks++

11. COMMIT чанка

Файл: d4_seq_batch.mmd

## 15.6 D5 — ER-модель данных

Реляционная модель данных Модуля РЕПО. Типы данных адаптированы для двух режимов: PostgreSQL (UUID, JSONB, BIGSERIAL, DECIMAL) и SQLite (TEXT, JSON, INTEGER, REAL).

| Таблица | Назначение |
| --- | --- |
| participants | Справочник участников клиринга |
| instruments | Справочник инструментов (ISIN, repo_eligible, day_count_convention) |
| raw_trades | Неизменяемый журнал входящих записей (append-only, dedup-индекс) |
| trades | Обработанные сделки РЕПО (все поля, статус, leg2_amount) |
| positions | EOD/SOD позиции участников (CHECK balance >= 0) |
| future_obligations | Реестр будущих обязательств по Leg 2 (4 записи на сделку) |
| position_audit_log | Аудит-лог изменений позиций (append-only, SHA-256 hash-chain) |
| rejected_trades | Отклонённые записи с типом и деталями ошибки |
| load_reports | Отчёты о пакетных загрузках (UNIQUE по eod_date) |

Файл: d5_er_model.mmd

## 15.7 D6 — EOD-расчёт позиций (Flowchart)

Блок-схема алгоритма расчёта позиций на конец торгового дня (EOD). Реализована в scripts/run_demo.py и batch/processor.py.

load_sod_balances() — загрузка SOD-остатков в positions (status=SOD)

copy_sod_to_eod() — копирование SOD → EOD как стартовая точка дня

run_batch_load() — пакетная загрузка сделок, применение Leg 1 в процессе

Применение Leg 2 для leg2_settlement_date = D (при наличии LEG2_SETTLED)

Проверка inconsistent-позиций → алерт при наличии

Формирование EOD Position Report (CSV/JSON), Future Obligations Register, Load Report

Файл: d6_flow_eod.mmd

## 15.8 D7 — Обработка одной записи (UML Sequence)

Детальная последовательность обработки одной JSON-строки внутри активного SAVEPOINT. Участники: BatchProcessor._process_record(), TradeService, PositionService, БД.

Последовательность: json.loads → IncomingTrade (Pydantic) → dedup → validate_trade → map_roles → calculate_leg2_amount → pre-check x4 (participant/counterparty × securities/cash) → INSERT trades → UPDATE positions → INSERT audit_log (SHA-256) → INSERT obligations x4 → RELEASE SAVEPOINT.

Файл: d7_seq_record.mmd

## 15.9 D8 — Диаграмма компонентов (C4 Level 3)

Детализирует внутреннюю структуру Модуля РЕПО до уровня отдельных Python-модулей и их зависимостей.

| Компонент | Файл | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| BatchProcessor | batch/processor.py | Чанки, SAVEPOINT, retry, счётчики |
| TradeService | services/trade_service.py | map_roles, validate_trade, build_trade_create, insert_trade, cancel_trade |
| PositionService | services/position_service.py | apply_position_delta, apply_leg1_settlements, create_future_obligations, load_sod_balances |
| calc.py | utils/calc.py | calculate_leg2_amount (HALF_UP, ACT/365, ACT/360) |
| hashing.py | utils/hashing.py | compute_chain_hash (SHA-256 hash-chain) |
| ORM Models | db/orm.py | PortableUUID, PortableJSON, SQLite-триггеры |
| DB Base | db/base.py | get_engine, get_session, init_db, register_sqlite_events |
| REST API Routes | api/routes.py | FastAPI эндпоинты GET/DELETE/POST |
| Config | config.py + config.yaml + .env | MODE=demo/production, get_db_url, get_chunk_size |

Файл: d8_c4_component.mmd